ASCORP S.A.

PLANIFICACIÓN TÉCNICA COMPLETA

INVENTORY ASCORP

Sistema de Gestión de Inventarios y Servicios

Aceitera MaxCar — Huehuetenango, Guatemala

Documento generado por Arquitecto de Software Senior

Versión 1.0 — Mayo 2026

Basado en IEEE 830-1998 & IEEE 1471-2000

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

| Proyecto | INVENTORY ASCORP — Sistema de Gestión de Inventarios y Servicios |
| --- | --- |
| Cliente | MaxCar Aceitera — Huehuetenango, Guatemala |
| Desarrollador | ASCORP S.A. |
| Contrato | N° 1-2026/INVAS |
| Stack Principal | Laravel 11/12, MySQL 8, Livewire Volt, Blade, PHP 8.2+ |
| Patrón | MVC N-Tier / Monolítico con componentes reactivos |
| Versión actual | 1.0 (en desarrollo activo — mayo 2026) |
| Repositorio | https://github.com/DiegoFee/INVENTORY-ASCORP |
| Inversión estimada | Q 14,329.79 (Propuesta de Servicios ASCORP) |
| Estándares | IEEE 830-1998, IEEE 1471-2000, ISO 9126 |

INVENTORY ASCORP es un sistema web monolítico para la gestión integral de inventarios, ventas, facturación, servicios en foso, cuentas por cobrar y proveedores de la aceitera MaxCar. Se desarrolla bajo arquitectura N-Tier / MVC con Laravel 11/12, MySQL 8 y Livewire Volt para componentes reactivos.

La planificación que sigue convierte toda la documentación formal del proyecto (SRS IEEE 830, DAS IEEE 1471, Diccionario de Datos, Estándares de Codificación, Plan de Pruebas y Métricas) en un roadmap ejecutable por agentes IA (Claude Code, Codex, Cursor), dividido en microtareas desacopladas, sprints, backlog priorizado y prompts reutilizables.

## 1.1 Hallazgos Críticos y Ambigüedades Detectadas

Tras el análisis exhaustivo de la documentación se identificaron las siguientes inconsistencias que deben resolverse antes de continuar el desarrollo:

| # | Hallazgo | Documento fuente | Acción recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Versión del framework: Métricas dice Laravel 11; Código Fuente dice Laravel 12. Hay discrepancia en la versión real. | Métricas vs Código Fuente | Definir versión canónica: Laravel 12 (más reciente). Actualizar toda la documentación. |
| 2 | RF-61 y RF-62 (notificación SMS) fueron diferidos a v1.1 sin especificar proveedor (Twilio u otro) ni fecha comprometida. | Métricas del Software | Agregar a backlog v1.1 con definición técnica: proveedor, costo, integración API. |
| 3 | Producto.Row aparece en el diagrama ER pero no está definido en el Diccionario de Datos. Campo sin descripción. | Diccionario de Datos / ER | Definir campo "row" o eliminarlo del diagrama ER. Probablemente es un campo residual. |
| 4 | Cliente tiene solo "nombre" en el DD. Sin NIT, teléfono, dirección. Las facturas en Guatemala requieren NIT. | Diccionario de Datos / ERS | Extender tabla Cliente: nit VARCHAR(15), telefono VARCHAR(20), direccion VARCHAR(255). |
| 5 | Compra no tiene campo "total". El costo total de una orden de compra no se puede calcular desde la tabla Compra directamente. | Diccionario de Datos | Añadir campo total DECIMAL(10,2) a Compra, o calcular desde Detalle_Compra (precio_costo * cantidad). |
| 6 | Proveedor solo tiene "nombre". Sin contacto, teléfono, NIT, email. El plan de pruebas exige CRUD completo con historial. | Diccionario de Datos / Plan Pruebas | Extender tabla Proveedor: nit, telefono, email, direccion, contacto_nombre. |
| 7 | ServicioFoso no tiene campo "fecha", "estado", ni "placa_vehiculo". El plan de pruebas exige asociación a placa. | Diccionario de Datos / Plan Pruebas | Añadir: fecha DATETIME, estado ENUM(abierto,cerrado), placa_vehiculo VARCHAR(15). |
| 8 | El campo "saldo" en Cuenta_por_Cobrar es estático. No queda claro si se actualiza con cada pago o es derivado. | Diccionario de Datos | Definir como campo calculado (saldo = total_venta - suma(pagos)) o mantener con trigger/observer. |
| 9 | No existe tabla o entidad para "Devoluciones". El RF-06 y el Plan de Pruebas la requieren explícitamente. | ERS / Plan de Pruebas | Crear tabla Devolucion: id, id_venta, fecha, motivo, total_devuelto, id_usuario. |
| 10 | No hay manejo de precio_venta en Producto. Solo precio_costo. Sin precio de venta no se puede calcular el total de ventas. | Diccionario de Datos | Añadir precio_venta DECIMAL(10,2) a Producto. Definir si hay margen configurable o precio fijo. |

# 2. ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA

## 2.1 Patrón Arquitectónico

El sistema adopta una arquitectura Monolítica N-Tier con separación estricta de capas bajo el patrón MVC de Laravel, extendida con componentes reactivos Livewire Volt. Este patrón es apropiado dado el contexto (equipo pequeño, sistema local, ≤20 usuarios concurrentes, infraestructura on-premise en MaxCar).

| Capa | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Presentación (View) | Blade Templates + Livewire Volt + Alpine.js | Vistas HTML reactivas, componentes reutilizables, interactividad cliente |
| Lógica de Aplicación (Controller) | Laravel Controllers + Form Requests + Services | Coordinación de flujos, validaciones HTTP, delegación a servicios |
| Lógica de Negocio (Service) | Service Classes + Repositories + Policies | Reglas de negocio, cálculos, autorización, lógica de dominio |
| Acceso a Datos (Model) | Eloquent ORM + Migrations + Seeders | Entidades, relaciones, queries, persistencia en MySQL 8 |
| Base de Datos | MySQL 8 | Almacenamiento relacional, índices, integridad referencial |
| Infraestructura | WAMP/LAMP local + Apache | Servidor web local en instalaciones de MaxCar |
| Generación PDF | DomPDF (Laravel) | Comprobantes, facturas, reportes exportables |
| Autenticación | Laravel Sanctum / Auth + Roles | Sesiones, control de acceso por rol (RBAC) |

## 2.2 Estructura de Carpetas Propuesta

Basada en las convenciones de Laravel con capas de Service y Repository según el Estándar de Codificación ASCORP:

app/

Http/

Controllers/          ← Controladores por módulo (ProductController, SaleController...)

Middleware/           ← Auth, RoleCheck, EnsureStockAvailable

Requests/             ← Form Requests (StoreProductRequest, StoreSaleRequest...)

Resources/            ← API Resources (ProductResource, SaleResource...)

Models/                 ← Eloquent models (Product, Sale, User, Client...)

Services/               ← Lógica de negocio (StockCalculationService, InvoiceService...)

Repositories/           ← Acceso a datos (ProductRepository, SaleRepository...)

Contracts/              ← Interfaces (ProductRepositoryInterface...)

Policies/               ← Autorización (SalePolicy, ProductPolicy...)

Events/                 ← Eventos de dominio (StockDepletedEvent, SaleRegisteredEvent...)

Listeners/              ← Manejadores (NotifyAdminOnStockDepletion...)

Observers/              ← Observadores Eloquent (ProductObserver...)

Jobs/                   ← Tareas asíncronas (GenerateReportJob...)

Notifications/          ← Notificaciones (LowStockAlertNotification...)

Exceptions/             ← Excepciones de dominio (InsufficientStockException...)

database/

migrations/             ← Una migración por tabla, en orden

seeders/                ← RoleSeeder, UserSeeder, ProductSeeder...

factories/              ← Para pruebas automatizadas

resources/

views/

layouts/              ← app.blade.php, auth.blade.php

components/           ← Componentes Blade reutilizables

livewire/             ← Componentes Livewire Volt por módulo

modules/              ← Vistas por módulo (inventory/, sales/, reports/...)

routes/

web.php                 ← Rutas agrupadas por módulo con middleware

api.php                 ← Rutas API si se necesitan en futuro

tests/

Unit/                   ← Pruebas unitarias de Services y Repositories

Feature/                ← Pruebas funcionales de flujos completos

## 2.3 Módulos del Sistema

| Módulo | Descripción | Prioridad | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH | Autenticación, sesiones, control por roles (Admin, Vendedor, Bodeguero) | CRÍTICA | Ninguna |
| USERS | CRUD de usuarios del sistema, asignación de roles | ALTA | AUTH, ROLES |
| PRODUCTS | Catálogo de productos, SKU, stock_actual, stock_mínimo, precios | CRÍTICA | AUTH |
| INVENTORY | Entradas/salidas de mercadería, registro de compras, actualización de stock | CRÍTICA | PRODUCTS, SUPPLIERS |
| SALES / POS | Venta mostrador, venta a crédito, devoluciones, cálculo de totales | CRÍTICA | PRODUCTS, CLIENTS, INVOICING |
| CLIENTS | CRUD de clientes (nombre, NIT, teléfono, dirección) | ALTA | AUTH |
| SUPPLIERS | CRUD de proveedores, historial de compras | ALTA | AUTH |
| INVOICING | Generación PDF de comprobantes y facturas (DomPDF) | CRÍTICA | SALES, CLIENTS |
| ACCOUNTS_REC | Cuentas por cobrar, abonos, recordatorios automáticos | ALTA | SALES, CLIENTS |
| FOSO | Servicios en foso: placa vehículo, insumos, rebaja de stock | MEDIA | PRODUCTS, CLIENTS |
| ALERTS | Alertas de stock mínimo, predicción basada en 30 días | ALTA | PRODUCTS, INVENTORY |
| REPORTS | Reportes de ventas, inventario, CxC exportables a PDF | MEDIA | SALES, INVENTORY, ACCOUNTS_REC |
| DASHBOARD | Panel principal con KPIs, accesos rápidos, alertas activas | ALTA | Todos los módulos |

## 2.4 Actores del Sistema

| Actor | Rol en sistema | Módulos accesibles |
| --- | --- | --- |
| Administrador / Dueño | Control total del sistema, reportes, configuración | Todos los módulos + configuración |
| Vendedor / Cajero | Registro de ventas, facturación, clientes, CxC | SALES, CLIENTS, INVOICING, ACCOUNTS_REC |
| Bodeguero | Entradas/salidas de inventario, compras, alertas | INVENTORY, PRODUCTS, SUPPLIERS, ALERTS |
| Técnico de Foso | Registro de servicios, uso de insumos | FOSO |
| Cliente MaxCar | Actor externo — no accede al sistema directamente | N/A |
| Proveedor | Actor externo — no accede al sistema directamente | N/A |

# 3. MODELO DE DATOS — FASE 3

## 3.1 Entidades y Tablas del Sistema (con mejoras propuestas)

| Tabla | Campos clave | Campos adicionales propuestos | Relaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| usuarios | id PK, nombre, email UNIQUE, contraseña, id_rol FK | — | belongsTo: roles; hasMany: ventas, servicios_foso |
| roles | id PK, nombre_rol | permisos JSON (para RBAC granular) | hasMany: usuarios |
| clientes | id PK, nombre | [PROPUESTO] nit, telefono, direccion, email | hasMany: ventas, servicios_foso, cuentas_por_cobrar |
| proveedores | id PK, nombre | [PROPUESTO] nit, telefono, email, direccion, contacto_nombre | hasMany: compras |
| productos | id PK, sku UNIQUE, nombre, stock_actual, stock_minimo, precio_costo | [PROPUESTO] precio_venta, unidad_medida, categoria, activo BOOL | hasMany: detalles_venta, detalles_compra, detalles_servicio |
| ventas | id PK, id_cliente FK, id_usuario FK, fecha, total | tipo_pago ENUM(efectivo,credito), estado ENUM(completada,devuelta) | belongsTo: clientes, usuarios; hasMany: detalles_venta; hasOne: cuenta_por_cobrar |
| detalles_venta | id PK, id_venta FK, id_producto FK, cantidad | precio_unitario DECIMAL, subtotal DECIMAL | belongsTo: ventas, productos |
| compras | id PK, id_proveedor FK, fecha | [PROPUESTO] total DECIMAL, estado ENUM(borrador,confirmada) | belongsTo: proveedores; hasMany: detalles_compra |
| detalles_compra | id PK, id_compra FK, id_producto FK, cantidad | precio_unitario DECIMAL, subtotal DECIMAL | belongsTo: compras, productos |
| cuentas_por_cobrar | id PK, id_venta FK, saldo | fecha_vencimiento DATE, estado ENUM(pendiente,saldada) | belongsTo: ventas; hasMany: pagos |
| pagos | id PK, id_cuenta FK, monto | fecha DATETIME, metodo_pago VARCHAR, observaciones | belongsTo: cuentas_por_cobrar |
| servicios_foso | id PK, id_cliente FK, id_usuario FK | [PROPUESTO] fecha DATETIME, placa_vehiculo, estado ENUM(abierto,cerrado), total | belongsTo: clientes, usuarios; hasMany: detalles_servicio |
| detalles_servicio | id PK, id_servicio FK, id_producto FK, cantidad | precio_unitario DECIMAL, subtotal DECIMAL | belongsTo: servicios_foso, productos |
| devoluciones [NUEVA] | id PK, id_venta FK, id_usuario FK | fecha DATETIME, motivo TEXT, total_devuelto DECIMAL | belongsTo: ventas, usuarios; hasMany: detalles_devolucion |
| detalles_devolucion [NUEVA] | id PK, id_devolucion FK, id_producto FK, cantidad | precio_unitario DECIMAL | belongsTo: devoluciones, productos |

## 3.2 Estrategia ORM y Migraciones

- Usar exclusivamente Eloquent ORM para acceso a datos. Prohibido SQL crudo salvo en reportes complejos con DB::select() documentado.

- Cada tabla tiene su migración individual con timestamp. Orden: roles → usuarios → clientes → proveedores → productos → ventas → detalles → compras → servicios → cuentas → pagos → devoluciones.

- Índices compuestos en: (ventas.id_cliente, ventas.fecha), (detalles_venta.id_venta), (productos.sku), (cuentas_por_cobrar.estado).

- Usar softDeletes() en: productos, clientes, proveedores, usuarios (nunca eliminar físicamente registros de negocio).

- Seeders para datos iniciales: 3 roles, 1 usuario admin, catálogo inicial de productos (datos de prueba separados en factories).

# 4. ROADMAP POR FASES Y SPRINTS

## 4.1 Roadmap General

| Fase | Nombre | Duración | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 0 | Correcciones pre-desarrollo | 3 días | Resolver ambigüedades del DD, ampliar entidades, definir precio_venta y tabla Devolucion |
| FASE 1 | Fundación: Auth + Base de Datos | Sprint 1 (1 sem) | Migraciones completas, roles, autenticación, seeders |
| FASE 2 | Núcleo: Productos + Inventario | Sprint 2 (1.5 sem) | CRUD productos, entradas/salidas, alertas de stock |
| FASE 3 | Ventas + Clientes + Facturación | Sprint 3 (1.5 sem) | POS, venta crédito, PDF de comprobantes |
| FASE 4 | Proveedores + CxC + Pagos | Sprint 4 (1 sem) | CRUD proveedores, cuentas por cobrar, abonos |
| FASE 5 | Foso + Devoluciones + Alertas avanzadas | Sprint 5 (1 sem) | Servicios foso, devoluciones, predicción de stock |
| FASE 6 | Reportes + Dashboard | Sprint 6 (1 sem) | Reportes PDF, dashboard con KPIs, filtros |
| FASE 7 | Testing + QA + Optimización | Sprint 7 (1.5 sem) | Pruebas unitarias, integración, UAT, corrección |
| FASE 8 | DevOps + Deploy + Documentación | Sprint 8 (0.5 sem) | Instalación en MaxCar, backups, manual de usuario |

## 4.2 Sprint 1 — Fundación del Sistema

Objetivo: Sistema operativo con autenticación y base de datos completa.

| ID | Tarea | Tipo | Hrs est. | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-01 | Inicializar proyecto Laravel 12 con estructura de carpetas según estándar ASCORP | CONFIG | 2 | Dev |
| S1-02 | Crear migración: tabla roles (id, nombre_rol, permisos JSON) | DB | 1 | Dev |
| S1-03 | Crear migración: tabla usuarios extendida (id, nombre, email, contraseña, id_rol, timestamps, softDeletes) | DB | 1 | Dev |
| S1-04 | Crear migraciones para todas las tablas del sistema en orden correcto | DB | 4 | Dev |
| S1-05 | Implementar RoleSeeder (Admin, Vendedor, Bodeguero) | DB | 1 | Dev |
| S1-06 | Implementar UserSeeder con usuario admin por defecto | DB | 1 | Dev |
| S1-07 | Configurar sistema de autenticación Laravel (login, logout, sesiones) | FEAT | 3 | Dev |
| S1-08 | Implementar middleware de verificación de rol (RoleMiddleware) | FEAT | 2 | Dev |
| S1-09 | Crear políticas de acceso por módulo (Policies) | FEAT | 2 | Dev |
| S1-10 | Crear vista de login con validación de errores | FEAT | 2 | Dev |
| S1-11 | Implementar redirección post-login según rol | FEAT | 1 | Dev |
| S1-12 | Escribir pruebas de autenticación (login correcto, incorrecto, rol incorrecto) | TEST | 3 | Dev |

## 4.3 Sprint 2 — Productos e Inventario

Objetivo: Gestión completa de catálogo y movimientos de stock.

| ID | Tarea | Tipo | Hrs est. |
| --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | Crear modelo Product con relaciones, scopes (lowStock), casts y softDeletes | FEAT | 2 |
| S2-02 | Crear ProductRepository con métodos: findBySku, getLowStock, updateStock | FEAT | 3 |
| S2-03 | Crear StockCalculationService con métodos: decreaseStock, increaseStock, checkAvailability | FEAT | 3 |
| S2-04 | Implementar CRUD de productos (index, create, store, show, edit, update, destroy) | FEAT | 4 |
| S2-05 | Crear Form Requests: StoreProductRequest, UpdateProductRequest con validaciones | FEAT | 2 |
| S2-06 | Implementar búsqueda de productos por SKU y nombre (Livewire Volt) | FEAT | 3 |
| S2-07 | Crear módulo de entradas de inventario (CompraController, DetalleCompra) | FEAT | 4 |
| S2-08 | Implementar actualización automática de stock al registrar entrada | FEAT | 2 |
| S2-09 | Crear evento StockDepletedEvent y listener NotifyAdminOnStockDepletion | FEAT | 2 |
| S2-10 | Implementar alerta visual de stock mínimo en dashboard | FEAT | 2 |
| S2-11 | Crear ProductObserver para auditar cambios de stock | FEAT | 2 |
| S2-12 | Pruebas unitarias: StockCalculationService (stock insuficiente, rebaja, incremento) | TEST | 3 |
| S2-13 | Pruebas de integración: flujo entrada-producto → actualización-stock → alerta | TEST | 3 |

## 4.4 Sprint 3 — Ventas, Clientes y Facturación

Objetivo: POS funcional con generación de comprobantes PDF.

| ID | Tarea | Tipo | Hrs est. |
| --- | --- | --- | --- |
| S3-01 | Crear modelo Client con campos extendidos (NIT, teléfono, dirección) | FEAT | 1 |
| S3-02 | Implementar CRUD de clientes con búsqueda en tiempo real (Livewire) | FEAT | 3 |
| S3-03 | Crear SaleController con flujo completo: buscar producto → agregar → confirmar | FEAT | 5 |
| S3-04 | Crear SaleService con métodos: processSale, validateStock, calculateTotal | FEAT | 4 |
| S3-05 | Implementar vista POS con Livewire: carrito de compras reactivo | FEAT | 5 |
| S3-06 | Implementar venta a crédito: selección de cliente + creación de CxC | FEAT | 4 |
| S3-07 | Crear InvoiceService para generación de comprobantes PDF (DomPDF) | FEAT | 4 |
| S3-08 | Diseñar plantilla Blade para comprobantes PDF (datos negocio, cliente, productos, total Q) | FEAT | 3 |
| S3-09 | Implementar validación de stock insuficiente con excepción InsufficientStockException | FEAT | 2 |
| S3-10 | Crear Form Requests: StoreSaleRequest con reglas de validación | FEAT | 2 |
| S3-11 | Pruebas: venta mostrador, venta crédito, stock insuficiente, generación PDF | TEST | 4 |

## 4.5 Sprint 4 — Proveedores, CxC y Pagos

| ID | Tarea | Tipo | Hrs est. |
| --- | --- | --- | --- |
| S4-01 | Extender modelo Supplier (NIT, teléfono, email, dirección, contacto) | FEAT | 1 |
| S4-02 | Implementar CRUD de proveedores con historial de compras | FEAT | 3 |
| S4-03 | Crear módulo de Cuentas por Cobrar: listado, estado, saldo pendiente | FEAT | 3 |
| S4-04 | Implementar registro de abonos parciales con actualización de saldo | FEAT | 3 |
| S4-05 | Crear comando Artisan para recordatorios automáticos de CxC próximas a vencer | FEAT | 3 |
| S4-06 | Implementar reporte de envejecimiento de cuentas (aging report) | FEAT | 3 |
| S4-07 | Crear generación automática de borrador de orden de compra al bajar stock | FEAT | 3 |
| S4-08 | Pruebas: flujo CxC, abonos, saldo automático, recordatorios | TEST | 3 |

## 4.6 Sprint 5 — Foso, Devoluciones y Alertas Avanzadas

| ID | Tarea | Tipo | Hrs est. |
| --- | --- | --- | --- |
| S5-01 | Extender modelo ServicioFoso (fecha, placa_vehiculo, estado, total) | FEAT | 2 |
| S5-02 | Implementar registro de servicio en foso: placa → insumos → cierre automático | FEAT | 4 |
| S5-03 | Rebaja automática de stock al cerrar servicio en foso | FEAT | 2 |
| S5-04 | Crear tabla y modelo Devolucion + DetalleDevolucion (NUEVA) | DB/FEAT | 2 |
| S5-05 | Implementar flujo de devolución: buscar factura → seleccionar productos → generar nota crédito | FEAT | 4 |
| S5-06 | Reintegro de stock en devoluciones (aumentar stock_actual) | FEAT | 2 |
| S5-07 | Implementar alertas predictivas basadas en promedio de ventas últimos 30 días | FEAT | 3 |
| S5-08 | Pruebas: servicios foso, devoluciones, alertas predictivas | TEST | 3 |

## 4.7 Sprint 6 — Reportes y Dashboard

| ID | Tarea | Tipo | Hrs est. |
| --- | --- | --- | --- |
| S6-01 | Crear ReportService con queries optimizadas para ventas, inventario, CxC | FEAT | 4 |
| S6-02 | Implementar reporte de ventas (por fecha, producto, categoría) exportable a PDF | FEAT | 3 |
| S6-03 | Implementar reporte de inventario (stock actual, movimientos, productos bajo mínimo) | FEAT | 3 |
| S6-04 | Diseñar plantillas Blade para reportes PDF (DomPDF) | FEAT | 3 |
| S6-05 | Crear Dashboard principal con: ventas del día, alertas activas, stock crítico, CxC vencidas | FEAT | 4 |
| S6-06 | Implementar widgets de KPIs con Livewire (actualización en tiempo real) | FEAT | 3 |
| S6-07 | Agregar índices MySQL en tablas de alta carga (ventas, detalles_venta, CxC) | PERF | 2 |
| S6-08 | Optimizar queries N+1 en módulo de reportes con eager loading | PERF | 2 |
| S6-09 | Pruebas: generación de reportes, filtros, exportación PDF | TEST | 2 |

# 5. BACKLOG TÉCNICO PRIORIZADO

Criterios de priorización: Impacto en negocio × Dependencias × Riesgo técnico

## 5.1 Historias de Usuario — Módulo Ventas (prioridad crítica)

| ID HU | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como vendedor, quiero buscar productos por SKU o nombre para agregarlos a la venta rápidamente. | 1) Búsqueda en tiempo real (<1s); 2) Muestra nombre, stock, precio; 3) Alerta si stock=0 | 3 |
| HU-02 | Como vendedor, quiero registrar una venta en mostrador para generar el comprobante PDF automáticamente. | 1) Carrito con cantidades; 2) Descuento de stock inmediato; 3) PDF generado en <5s; 4) Total en Q y letras | 5 |
| HU-03 | Como vendedor, quiero registrar una venta a crédito para crear automáticamente la cuenta por cobrar del cliente. | 1) Selección de cliente existente o creación; 2) CxC creada con saldo correcto; 3) Comprobante indica "CRÉDITO" | 5 |
| HU-04 | Como administrador, quiero registrar una devolución para reintegrar el stock y emitir nota de crédito. | 1) Busca factura original; 2) Selecciona productos a devolver; 3) Stock incrementado; 4) Nota de crédito PDF | 5 |
| HU-05 | Como bodeguero, quiero registrar entrada de mercadería para actualizar el stock en tiempo real. | 1) Busca o crea producto; 2) Ingresa cantidad y proveedor; 3) Stock actualizado inmediatamente; 4) Comprobante de entrada | 3 |
| HU-06 | Como bodeguero, quiero ver alertas de stock mínimo para solicitar reposición a tiempo. | 1) Alerta visual en dashboard; 2) Lista de productos bajo mínimo; 3) Borrador de orden de compra automática | 3 |
| HU-07 | Como técnico, quiero registrar un servicio en foso con placa del vehículo para controlar insumos usados. | 1) Ingresa placa; 2) Agrega insumos (aceite, filtro); 3) Al cerrar: stock rebajado, comprobante generado | 5 |
| HU-08 | Como administrador, quiero ver reportes de ventas filtrados por fecha para tomar decisiones de negocio. | 1) Filtros por fecha, producto, usuario; 2) Totales correctos; 3) Exportable a PDF en <5s | 3 |
| HU-09 | Como cajero, quiero registrar abonos a cuentas por cobrar para mantener el saldo actualizado. | 1) Lista CxC por cliente; 2) Ingresa monto abono; 3) Saldo actualizado; 4) Recibo de abono PDF | 3 |
| HU-10 | Como administrador, quiero gestionar usuarios con roles para controlar los accesos al sistema. | 1) CRUD usuarios; 2) Asignación de rol; 3) Usuario no puede cambiar su propio rol | 3 |

## 5.2 Requisitos No Funcionales — Implementación Técnica

| RNF | Requisito | Implementación técnica |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Tiempo de respuesta ≤ 3s en 95% de operaciones | Índices MySQL en tablas críticas; eager loading; caché de reportes; optimización DomPDF |
| RNF-02 | Stock actualizado en tiempo real para todos los usuarios | Livewire polling o broadcast; transacciones DB atómicas con DB::transaction() |
| RNF-03 | Soporte de ≥10 usuarios concurrentes sin degradación | Servidor local correctamente dimensionado; queries optimizadas; sin N+1 |
| RNF-04 | Autenticación segura por contraseña + roles | Laravel Auth + Middleware RoleCheck + Policies + hashed passwords (bcrypt) |
| RNF-05 | Disponibilidad ≥98% en horario laboral (8h-18h L-S) | Servidor local estable; backups diarios; procedimiento de recuperación documentado |
| RNF-06 | Mantenibilidad: MI ≥ 65, CC ≤ 10 por método | Estándar de codificación ASCORP; clases Service pequeñas; pruebas unitarias |
| RNF-07 | Datos protegidos: contraseñas cifradas, sin exposición SQL | Eloquent (previene inyección SQL); bcrypt; HTTPS en producción; validaciones Form Request |
| RNF-08 | Portabilidad: funciona en WAMP/LAMP Windows/Linux | Migraciones Laravel; sin dependencias de SO; configuración via .env |

# 6. MAPA DE DEPENDENCIAS ENTRE MÓDULOS

Las dependencias deben respetarse en el orden de implementación para evitar referencias a módulos no existentes.

| Módulo | Depende de | Es dependencia de | Orden de impl. |
| --- | --- | --- | --- |
| ROLES | — | AUTH, USERS | 1 |
| AUTH / USERS | ROLES | TODOS | 2 |
| CLIENTS | AUTH | SALES, FOSO, ACCOUNTS_REC | 3 |
| SUPPLIERS | AUTH | INVENTORY | 3 |
| PRODUCTS | AUTH | INVENTORY, SALES, FOSO, ALERTS | 4 |
| INVENTORY (compras) | PRODUCTS, SUPPLIERS, AUTH | ALERTS, REPORTS | 5 |
| ALERTS | PRODUCTS, INVENTORY | DASHBOARD, SUPPLIERS | 6 |
| SALES / POS | PRODUCTS, CLIENTS, AUTH | INVOICING, ACCOUNTS_REC, REPORTS | 7 |
| INVOICING (PDF) | SALES, CLIENTS | SALES, FOSO, RETURNS | 8 |
| ACCOUNTS_REC | SALES, CLIENTS | REPORTS, DASHBOARD | 9 |
| FOSO | PRODUCTS, CLIENTS, AUTH | INVOICING, REPORTS | 9 |
| RETURNS (Devoluciones) | SALES, PRODUCTS | REPORTS | 10 |
| REPORTS | SALES, INVENTORY, ACCOUNTS_REC | DASHBOARD | 11 |
| DASHBOARD | TODOS | — | 12 |

# 7. REGISTRO DE RIESGOS

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Severidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Inconsistencia entre Laravel 11/12: documentación vs código real | ALTA | MEDIA | ALTA | Confirmar versión con git/composer.json; actualizar toda la documentación antes de continuar. |
| R-02 | Tabla Devolucion ausente en DB. El flujo de devoluciones no puede completarse. | ALTA | ALTA | CRÍTICA | Crear migración inmediatamente en Fase 0 antes de continuar desarrollo de Ventas. |
| R-03 | Precio de venta no existe en Producto. Ventas sin precio de venta son incalculables. | ALTA | ALTA | CRÍTICA | Agregar precio_venta en migración de Fase 0. Definitivo antes de Sprint 2. |
| R-04 | Campo Row en Producto sin definir. Puede causar errores en ORM. | MEDIA | BAJA | MEDIA | Eliminar del diagrama ER o definir su propósito. Revisar si existe en código real. |
| R-05 | Servidor local MaxCar: cortes de luz o fallas de hardware afectan disponibilidad. | MEDIA | ALTA | ALTA | Implementar backups diarios automáticos (mysqldump) + UPS recomendada a MaxCar. |
| R-06 | Generación PDF lenta (3.1s bajo carga 20 usuarios). Supera umbral de 3s. | MEDIA | MEDIA | MEDIA | Optimizar plantillas DomPDF; usar caché de datos precalculados para reportes. |
| R-07 | Cobertura de código 78% (meta 90%). Módulo de reportes sin pruebas suficientes. | BAJA | MEDIA | MEDIA | Incrementar pruebas PHPUnit en Sprint 7; priorizar módulos Ventas y CxC. |
| R-08 | RF-61, RF-62 (SMS) diferidos sin proveedor definido. Expectativa del cliente no gestionada. | MEDIA | BAJA | MEDIA | Comunicar formalmente a MaxCar que SMS va en v1.1. Agregar a backlog con estimación. |
| R-09 | Un solo commit de 12/05/2026 en repositorio. Historia de cambios insuficiente. | BAJA | MEDIA | MEDIA | Adoptar Conventional Commits desde ahora. Prohibir commits masivos. Usar feature branches. |
| R-10 | Livewire Volt con lógica compleja puede causar alta CC en componentes. Difícil de probar. | MEDIA | MEDIA | MEDIA | Mover lógica de negocio a Services. Componente Volt solo coordina, no calcula. |

# 8. ESTRATEGIA DE TESTING — FASE 6

## 8.1 Niveles de Prueba

| Nivel | Herramienta | Cobertura objetivo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | PHPUnit / Pest | ≥90% Services y Repositories | Desarrollador |
| Integración | Pest Feature Tests + Database Migrations de test | 100% flujos críticos (venta, stock, PDF) | Analista |
| Aceptación UAT | Manual con datos reales MaxCar | Todos los flujos del Plan de Pruebas PP_001-26 | MaxCar + ASCORP |
| Regresión | Pest (suite completa) | Ejecutar antes de cada release | Analista |
| Rendimiento | Apache JMeter | ≤3s P95, 10 usuarios sin degradación | Desarrollador |

## 8.2 Casos de Prueba Críticos

| ID CP | Caso de Prueba | Módulo | Tipo | Criterio pasa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Login con credenciales válidas → redirección según rol | AUTH | Unit | Status 200 + rol correcto en sesión |
| CP-02 | Login con credenciales inválidas → mensaje error + limpieza campos | AUTH | Unit | Status 422 + no hay sesión activa |
| CP-03 | Registrar venta mostrador → stock decrementado → comprobante PDF generado | SALES | Feature | stock_actual = stock_anterior - cantidad; PDF existe |
| CP-04 | Venta con stock insuficiente → excepción + mensaje → stock sin cambiar | SALES | Feature | InsufficientStockException lanzada; stock intacto |
| CP-05 | Venta a crédito → CxC creada con saldo correcto | SALES/CXC | Feature | cuenta_por_cobrar.saldo = venta.total |
| CP-06 | Registrar abono → saldo CxC reducido correctamente | ACCOUNTS_REC | Feature | saldo_nuevo = saldo_anterior - monto_abono |
| CP-07 | Devolución → stock incrementado → nota de crédito PDF | RETURNS | Feature | stock_actual = stock_anterior + cantidad; PDF existe |
| CP-08 | Entrada de mercadería → stock actualizado → visible para todos los roles | INVENTORY | Feature | stock_actual = stock_anterior + cantidad_entrada |
| CP-09 | Stock cae bajo mínimo → alerta visual en dashboard → borrador orden compra | ALERTS | Feature | Alerta activa; orden_compra.estado = "borrador" |
| CP-10 | Servicio foso: cerrar → insumos rebajados de stock → comprobante | FOSO | Feature | stock rebajado por cada producto usado |
| CP-11 | Generación reporte ventas PDF con filtros → datos correctos | REPORTS | Feature | PDF generado con totales correctos y filtros aplicados |
| CP-12 | Usuario con rol Vendedor intenta acceder a módulo Bodega → error 403 | AUTH/ROLES | Feature | Status 403 + mensaje acceso denegado |

# 9. ESTRATEGIA DEVOPS — FASE 7

## 9.1 Entornos

| Entorno | Descripción | Tecnología | Configuración |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo (local) | Laptop desarrollador ASCORP | WAMP + Laravel | .env.dev — DB local, debug=true, logs detallados |
| Testing / QA | Servidor de pruebas ASCORP | WAMP + Laravel | .env.testing — DB aislada para Pest/PHPUnit |
| Producción (MaxCar) | Servidor local MaxCar (i5, 16GB RAM, SSD) | WAMP/LAMP + Apache | .env.production — debug=false, APP_ENV=production |

## 9.2 CI/CD con GitHub Actions

Pipeline recomendado para el repositorio https://github.com/DiegoFee/INVENTORY-ASCORP:

on: [push, pull_request]  # Trigger en cualquier push o PR

jobs:

test:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: shivammathur/setup-php@v2

with: { php-version: 8.2, extensions: pdo_mysql }

- run: composer install --no-interaction

- run: cp .env.testing .env

- run: php artisan key:generate

- run: php artisan migrate --env=testing

- run: php artisan test  # Ejecuta suite Pest completa

code-quality:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- run: vendor/bin/phpstan analyse  # Análisis estático

- run: vendor/bin/pint --test      # Formato PSR-12

## 9.3 Estrategia de Backup y Recuperación

- Backup diario automático de MySQL: mysqldump inventory_ascorp > backup_$(date +%Y%m%d).sql

- Almacenamiento en USB externo en instalaciones MaxCar + copia en nube (Google Drive o similar).

- Retención: 30 días de backups diarios, 12 meses de backups mensuales.

- Procedimiento de restauración documentado y probado antes de la entrega a MaxCar.

- Tiempo máximo de recuperación: 4 horas (según MTTR definido en métricas).

## 9.4 Monitoreo y Logs

| Herramienta | Entorno | Uso |
| --- | --- | --- |
| Laravel Telescope | Desarrollo | Debugging: queries, requests, jobs, events en tiempo real |
| Laravel Logs (storage/logs) | Producción | Registro de errores, nivel ERROR y CRITICAL |
| Sentry (recomendado v1.1) | Producción | Alertas de errores en tiempo real con stack trace |
| Apache JMeter | Testing | Pruebas de carga y rendimiento previas a release |

# 10. PROMPTS REUTILIZABLES PARA AGENTES IA

Los siguientes prompts están diseñados para ser usados directamente con Claude Code, Codex o Cursor. Cada uno es atómico, ejecutable individualmente y autocontenido.

## PROMPT-01: Crear migración de tabla con campos extendidos

| Módulo de uso | Sprint 1, cuando se crea cada tabla del sistema |
| --- | --- |
| Agente compatible | Claude Code, Codex, Cursor, cualquier LLM con contexto de código |

PROMPT:

Eres un experto en Laravel 12 y MySQL 8.

Crea la migración para la tabla [NOMBRE_TABLA] siguiendo estas especificaciones:

- Campos: [LISTA DE CAMPOS con tipos y restricciones]

- Claves foráneas: [TABLA_REFERENCIADA.campo]

- Incluir softDeletes() si la tabla contiene datos de negocio

- Agregar índices compuestos en: [CAMPOS_PARA_ÍNDICE]

- Seguir el estándar de nomenclatura: snake_case, sufijo _table

- Incluir comentarios en español con Autor y Fecha

- Nombre del archivo: [TIMESTAMP]_create_[tabla]_table.php

Proyecto: INVENTORY ASCORP | Framework: Laravel 12 | DB: MySQL 8

## PROMPT-02: Crear modelo Eloquent con relaciones completas

| Módulo de uso | Sprint 1-2, para cada entidad del sistema |
| --- | --- |
| Agente compatible | Claude Code, Codex, Cursor, cualquier LLM con contexto de código |

PROMPT:

Eres un experto en Laravel 12 y Eloquent ORM.

Crea el modelo Eloquent para la entidad [NOMBRE_ENTIDAD]:

- Tabla: [nombre_tabla]

- Campos fillable: [lista]

- Campos hidden (si tiene contraseñas/tokens)

- Casts de tipo: [campo => tipo]

- SoftDeletes si es entidad de negocio

- Relaciones:

* belongsTo: [tablas padre]

* hasMany: [tablas hijas]

* hasOne: [si aplica]

- Scopes útiles: scopeActive(), scopeLowStock() [según entidad]

- Observador si necesita auditoría

Nomenclatura: PascalCase. Comentarios en español. Autor: [NOMBRE] Fecha: [FECHA]

Proyecto: INVENTORY ASCORP | Estándar: ASCORP S.A. Coding Standard v1.0

## PROMPT-03: Crear Service con lógica de negocio encapsulada

| Módulo de uso | Sprint 2-5, para cada operación compleja del sistema |
| --- | --- |
| Agente compatible | Claude Code, Codex, Cursor, cualquier LLM con contexto de código |

PROMPT:

Eres un tech lead senior en Laravel 12.

Crea la clase [NOMBRE]Service para el módulo [MÓDULO] de INVENTORY ASCORP:

- Ubicación: app/Services/[Nombre]Service.php

- Inyectar dependencias vía constructor (no usar Facades en Services)

- Métodos requeridos: [listar métodos con sus parámetros y retorno esperado]

- Manejo de excepciones: lanzar [NombreException] cuando [condición]

- Usar DB::transaction() para operaciones que modifican múltiples tablas

- Cada método con comentario de bloque: Autor, Fecha, Descripción, @param, @return

Reglas de negocio a implementar:

[LISTAR REGLAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO]

Nomenclatura: camelCase para métodos. PascalCase para clase. UPPER_SNAKE_CASE para constantes.

## PROMPT-04: Crear controlador RESTful con Form Requests

| Módulo de uso | Sprint 2-6, para cada módulo del sistema |
| --- | --- |
| Agente compatible | Claude Code, Codex, Cursor, cualquier LLM con contexto de código |

PROMPT:

Eres un experto en Laravel 12 y REST APIs.

Crea el controlador [NOMBRE]Controller para el módulo [MÓDULO]:

- Ubicación: app/Http/Controllers/[Nombre]Controller.php

- Métodos CRUD estándar Laravel: index, create, store, show, edit, update, destroy

- Inyectar [NOMBRE]Service vía constructor

- Usar Form Requests: Store[Nombre]Request, Update[Nombre]Request

- Manejar excepciones de dominio con try/catch

- Retornar vistas Blade con datos correctamente nombrados

- Implementar autorización con Policy en cada método

Rutas a registrar en web.php:

Route::resource('[recurso]', [Nombre]Controller::class)->middleware(['auth', 'role:[ROL]']);

Comentarios en español. Seguir estándar ASCORP: sufijo Controller, métodos en camelCase.

## PROMPT-05: Crear componente Livewire Volt para interfaz reactiva

| Módulo de uso | Sprint 2-6, para vistas con interactividad en tiempo real |
| --- | --- |
| Agente compatible | Claude Code, Codex, Cursor, cualquier LLM con contexto de código |

PROMPT:

Eres un experto en Livewire Volt y Blade para Laravel 12.

Crea el componente Livewire Volt para [NOMBRE_COMPONENTE]:

- Archivo: resources/views/livewire/[modulo]/[nombre-componente].blade.php

- Usar sintaxis class-based de Livewire Volt

- Propiedades reactivas: [listar con tipos]

- Métodos: [listar métodos que el componente ejecuta]

- NO incluir lógica de negocio en el componente — llamar al Service correspondiente

- Validaciones inline con #[Validate] o reglas en array

- Manejo de estados de carga con wire:loading

- Mensajes de error/éxito con session flash

Diseño responsive. Tailwind CSS. Compatibilidad con Alpine.js para interacciones simples.

Comentario de encabezado en Blade: {{-- Autor: [NOMBRE] Fecha: [FECHA] Descripción: ... --}}

## PROMPT-06: Crear pruebas unitarias con Pest para un Service

| Módulo de uso | Sprint 7, o al terminar cada Service |
| --- | --- |
| Agente compatible | Claude Code, Codex, Cursor, cualquier LLM con contexto de código |

PROMPT:

Eres un experto en testing de Laravel 12 con Pest y PHPUnit.

Crea las pruebas unitarias para la clase [NOMBRE]Service:

- Archivo: tests/Unit/[Nombre]ServiceTest.php

- Usar Pest con sintaxis it() y describe()

- Mockear dependencias inyectadas (no usar DB real en unitarias)

- Cubrir casos:

* Caso exitoso (happy path)

* Validaciones fallidas (datos inválidos)

* Excepciones de dominio (InsufficientStockException, etc.)

* Casos borde (stock = 0, saldo = 0, etc.)

- Mínimo 5 casos por método público del Service

- Incluir data providers para casos múltiples similares

Meta de cobertura: ≥90% del Service bajo prueba.

Proyecto: INVENTORY ASCORP | Framework de test: Pest | PHP 8.2+

## PROMPT-07: Crear prueba de integración Feature completa para un flujo

| Módulo de uso | Sprint 7, para flujos críticos (venta, stock, PDF) |
| --- | --- |
| Agente compatible | Claude Code, Codex, Cursor, cualquier LLM con contexto de código |

PROMPT:

Eres un experto en pruebas de integración con Pest para Laravel 12.

Crea la prueba Feature para el flujo: [NOMBRE_FLUJO]

- Archivo: tests/Feature/[NombreFlujo]Test.php

- Usar RefreshDatabase en cada test

- Usar factories para generar datos de prueba: User::factory(), Product::factory()...

- Simular autenticación: actingAs(User::factory()->create(['id_rol' => 1]))

- Testear el flujo HTTP completo: POST/GET → validación → DB → respuesta

- Verificar estado de DB después de cada acción: assertDatabaseHas(), assertDatabaseMissing()

- Verificar respuesta HTTP: assertStatus(), assertRedirect(), assertSee()

- Para PDFs: verificar que el archivo fue creado o la respuesta tiene Content-Type application/pdf

Flujo a cubrir: [DESCRIBIR PASOS DEL FLUJO AQUÍ]

## PROMPT-08: Generar plantilla PDF con DomPDF para comprobante

| Módulo de uso | Sprint 3, para facturas, comprobantes y notas de crédito |
| --- | --- |
| Agente compatible | Claude Code, Codex, Cursor, cualquier LLM con contexto de código |

PROMPT:

Eres un experto en Laravel 12 y DomPDF.

Crea la plantilla Blade y el método de generación PDF para: [TIPO_DOCUMENTO]

- Vista Blade: resources/views/pdf/[nombre-documento].blade.php

- Estilo CSS inline (DomPDF no soporta stylesheets externos)

- Incluir: logo negocio, nombre empresa, NIT, dirección, fecha, número documento

- Tabla de productos: nombre, cantidad, precio unitario, subtotal

- Total en números y letras (quetzales guatemaltecos)

- Pie de página con firma y datos de contacto

- Método en Service: generate[Nombre]PDF($id): string (retorna ruta del archivo)

Configuración DomPDF: paper size carta, orientación portrait.

Comentario Blade: {{-- Autor: [NOMBRE] Fecha: [FECHA] Descripción: ... --}}

# 11. CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN

Use esta lista para verificar el progreso del proyecto. Marcar cada ítem al completarlo.

## FASE 0 — Pre-desarrollo (antes de Sprint 1)

- [ ] Confirmar versión canónica del framework (Laravel 11 vs 12) en composer.json

- [ ] Resolver campo "Row" en tabla Producto: definir o eliminar

- [ ] Agregar precio_venta a tabla Producto en el modelo de datos

- [ ] Extender tabla Cliente: NIT, teléfono, dirección, email

- [ ] Extender tabla Proveedor: NIT, teléfono, email, dirección, contacto

- [ ] Extender tabla ServicioFoso: fecha, placa_vehiculo, estado, total

- [ ] Agregar total a tabla Compra

- [ ] Diseñar tabla Devolucion + DetalleDevolucion (nuevas)

- [ ] Definir cómo se calcula saldo en CxC (campo vs derivado)

- [ ] Actualizar diagrama ER con todos los cambios anteriores

- [ ] Documentar proveedor SMS para RF-61/RF-62 (v1.1)

## FASE 1 — Fundación

- [ ] Repositorio Git configurado con rama main + estrategia de branches

- [ ] Estructura de carpetas según estándar ASCORP creada

- [ ] Todas las migraciones creadas en orden correcto y ejecutadas

- [ ] RoleSeeder + UserSeeder ejecutados con datos iniciales

- [ ] Sistema de autenticación funcionando (login/logout)

- [ ] Middleware de roles implementado y probado

- [ ] Políticas de acceso por módulo creadas

- [ ] Pruebas de autenticación pasando al 100%

## FASE 2 — Productos e Inventario

- [ ] CRUD de productos completo con Form Requests

- [ ] Búsqueda por SKU y nombre funcionando (Livewire)

- [ ] StockCalculationService con transacciones atómicas

- [ ] Registro de entradas con actualización de stock en tiempo real

- [ ] Alerta visual de stock mínimo en dashboard

- [ ] ProductObserver auditando cambios de stock

- [ ] Pruebas unitarias StockCalculationService ≥90% cobertura

- [ ] Pruebas integración: flujo entrada→stock→alerta pasando

## FASE 3 — Ventas y Facturación

- [ ] CRUD de clientes con campos extendidos (NIT incluido)

- [ ] POS funcionando: carrito reactivo + validación stock

- [ ] Venta mostrador: PDF generado con todos los campos requeridos

- [ ] Venta a crédito: CxC creada automáticamente

- [ ] InsufficientStockException lanzada correctamente

- [ ] PDF generado en <5 segundos en condiciones normales

- [ ] Pruebas: venta mostrador, crédito, stock insuficiente, PDF

## FASE 4-5 — Módulos complementarios

- [ ] CRUD proveedores extendido + historial de compras

- [ ] CxC: listado, abonos, saldo actualizado, recordatorios

- [ ] Servicio foso: placa → insumos → cierre → stock rebajado

- [ ] Devoluciones: buscar factura → devolver → nota crédito PDF → stock reintegrado

- [ ] Órdenes de compra automáticas al bajar stock

- [ ] Alertas predictivas (promedio 30 días) funcionando

## FASE 6 — Reportes y Dashboard

- [ ] Reportes de ventas con filtros y exportación PDF

- [ ] Reporte de inventario (stock, movimientos, críticos)

- [ ] Dashboard con KPIs en tiempo real

- [ ] Índices MySQL agregados en tablas críticas

- [ ] Queries N+1 eliminados en módulo de reportes

- [ ] Tiempo de respuesta PDF ≤3s bajo carga normal

## FASE 7 — Testing

- [ ] Cobertura código backend ≥90% (meta desde 78%)

- [ ] 104 casos de prueba documentados y ejecutados

- [ ] Criterios de aceptación PP_001-26 todos cumplidos

- [ ] Pruebas de carga: 10 usuarios ≤3s P95 verificado

- [ ] 0 defectos Críticos o Mayores abiertos al cierre

- [ ] Acta de cierre de pruebas firmada por MaxCar

## FASE 8 — DevOps y Entrega

- [ ] GitHub Actions CI/CD configurado (test + code quality)

- [ ] Sistema instalado en servidor local MaxCar

- [ ] Backups automáticos diarios configurados y probados

- [ ] Manual de usuario digital entregado (30/06/2026)

- [ ] Capacitación al personal MaxCar realizada (2 sesiones)

- [ ] Acta de entrega y aceptación final firmada

- [ ] Período de garantía 6 meses documentado e iniciado

# 12. PRIORIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

Ordenadas por impacto en negocio y bloqueadores técnicos:

| Prioridad | Componente | Justificación | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 — INMEDIATA | Correcciones modelo de datos (precio_venta, Devolucion, Cliente extendido) | Bloqueador de desarrollo. Sin estas correcciones los sprints 2-5 generarán deuda técnica. | Fase 0 |
| P1 — CRÍTICA | Autenticación + Roles + Middleware | Todo el sistema depende de Auth. Sin roles no se puede proteger ningún módulo. | Sprint 1 |
| P2 — CRÍTICA | Catálogo de Productos + StockCalculationService | Núcleo del sistema. 8 de 13 módulos dependen de Productos y Stock. | Sprint 2 |
| P3 — CRÍTICA | Ventas POS + Facturación PDF | Es la operación diaria principal de MaxCar. Mayor volumen de uso (20-50 ventas/día). | Sprint 3 |
| P4 — ALTA | Cuentas por Cobrar + Abonos | Gestión financiera crítica para el negocio. Requiere ventas funcionando. | Sprint 4 |
| P5 — ALTA | Alertas de Stock + Órdenes de Compra | Previene pérdida de ventas por falta de stock. Alta visibilidad para MaxCar. | Sprint 2-4 |
| P6 — MEDIA | Servicios en Foso + Devoluciones | Importante pero menor frecuencia que ventas mostrador. | Sprint 5 |
| P7 — MEDIA | Reportes + Dashboard | Herramientas de decisión. No bloquean operación diaria. | Sprint 6 |
| P8 — BAJA | Optimizaciones + CI/CD + Monitoreo | Importante para mantenimiento a largo plazo pero no bloquea entrega. | Sprint 7-8 |

# 13. FIRMAS Y APROBACIONES

| Elaboró | Arquitecto de Software Senior / AI-Assisted Planning — ASCORP S.A. |
| --- | --- |
| Revisó | Johan Emanuel Palacios Rivera — Líder de Proyecto ASCORP S.A. |
| Aprobó | Maximiliano Méndez Hurtado — Dueño MaxCar Aceitera |
| Fecha | Mayo 2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Pendiente de aprobación |

Este documento representa la planificación técnica completa del sistema INVENTORY ASCORP, lista para ejecución incremental con agentes IA (Claude Code, Codex, Cursor). Cada fase, sprint y tarea es atómica y ejecutable de forma independiente, respetando las dependencias definidas en la Sección 6.